竞买人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 转让人 | 名称：泗洪县住房和城乡建设局 地址：青阳街道长江路1号 联系人：姜树峰 电话：13511795018 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 拍卖机构 | 名称：江苏富皇拍卖有限公司 地址：泗洪县建设南路烟草公司院内 联系人：陈秋伊 电话： 18105246520 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 项目名称 | 泗洪县沁雅花园西侧地块房屋征收拆除权 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 项目地点 | 泗洪县沁雅花园西侧地块 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 标的概况 | 本次拍卖项目共2个标的，概况如下： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标的序号 | 现状 | 参考面积约（㎡） | 起拍价 （元） | 增加幅度(元) | 保证金 (万元) | 是否有保留价 |
|  |  | 1 | 泗洪县沁雅花园西侧地块一标段房屋征收拆除权 | 21000 | 215880 | 1000及其倍数 | 10 | 否 |
|  |  | 2 | 泗洪县沁雅花园西侧地块二标段房屋征收拆除权 | 20381.95 | 209526 | 1000及其倍数 | 10 | 否 |
|  |  | 备注：拍卖范围泗洪县沁雅花园西侧地块房屋征收拆除权拍卖红线图为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 竞买人资格要求 | 见竞拍公告 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 标的展示 及现场踏勘 | 1、展示时间：2020年11月5日至2020年11月11日17:30时止。 2、展示地点：泗洪县沁雅花园西侧房屋征收范围内。 3、竞价标的均以展示的实际状况为准，竞买人自行踏勘标的和现场，竞买人在竞价公告规定的咨询展示期间内，有权了解和查验竞价标的，并对竞价标的可能存在的和潜在的瑕疵作全面审查和勘验。转让方、拍卖机构无论采用何种方式对竞价标的所做的介绍和评价（包括但不限于竞价资料、口头介绍等），仅供竞买人参考，不构成任何担保。一旦进入电子竞价交易系统，即表明竞买人接受该标的的一切现状（包括缺陷），愿意承担一切风险和责任。竞价会开始后，转让方及拍卖机构有权拒绝回答竞买人提出的有关竞价标的的任何问题； 4、合同签订并交付使用前，因标的发生的任何风险由委托方承担，合同签订并交付使用后由买受人承担； 5、竞买人对标的存在疑义的，必须在报名前提出； 6、联系人：姜树峰 联系电话：13511795018 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 报名 | 本项目采用的网上报名方式： 1、报名时间：2020年11月05日至2020年11月11日17:30时； 2、报名：登陆《宿迁市公共资源交易电子服务平台》→《投标人登陆》进行注册登记并报名，或用CA电子锁登陆报名，具体操作程序见拍卖公告附件《宿迁市公共资源交易电子服务平台投标人操作手册（产权交易）》； 注意：非自然人需用CA电子锁登陆报名，需办理CA电子锁的，请登录宿迁市公共资源交易电子服务平台CA签章网上申办系统进行办理（http://ca.sqsoft.net/），咨询电话：0527-84396015。 3、本项目必须以企业法人申请报名，须上传下列原件扫描件：（1）企业营业执照；（2）企业资质证书；（3）安全生产许可证；（4）法人代表证书或授权委托书；（5）法人代表或授权委托人身份证；（6）注册建造师证书或小型项目管理师证书；（7）B类安全证书；（8）C类安全证书；（9）项目负责人和专职安全员身份证；（10）竞买承诺书；（11）银行出具的竞买保证金回单；（12）企业项目负责人和专职安全员缴纳的竞买报名前6个月内的任意1个月养老保险凭证。 4、报名步骤：缴纳竞买保证金、登陆平台上传资料提交审核； 5、本项目不接受联合体报名。 注意：保证金未到账、须上传至投标报名系统的材料未按要求全部上传或审核未通过的，视为报名不合格，不具备竞买资格。 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 竞买保证金缴纳与退付 | 本次拍卖的2个标的，每个标的需缴纳竞买保证金10万元； 请竞买人填写进账单时，注明所参加竞拍标的名称， 1、竞买保证金缴纳：竞买保证金缴纳截止时间：2020年11月11日17:00时，竞买人须通过转账（同城）、电汇（异地）、网上银行等方式将竞买保证金从企业基本存款账户提交至竞买保证金专用账户，以现金方式缴纳或从其他账户缴纳的一律无效； 户名：泗洪县公共资源交易中心 账号：7066 7120 3112 0145 0000 02 开户行：江苏泗洪东吴村镇银行青阳路支行（苏州银行） 注意：竞买保证金以实际到账时间为准，请竞买人提前办理 2、买受人保证金在签订成交合同后凭成交合同原件到泗洪县公共资源交易中心311室退付，其他竞买人保证金应于竞拍结束后3个工作日内退付； 3、竞买人有下列行为之一的，竞买保证金不予退还，取消成交资格，记不良行为一次并报信用管理部门列入征信系统： 3.1竞买人无故不参加竞买活动且事前未书面告知转让方或拍卖机构的； 3.2竞买人在竞买活动中提供虚假材料的； 3.3竞买人非法获取转让方或标的的商业秘密，侵害国家、集体或他人合法权益的； 3.4竞买人之间相互串通，影响公平竞争，侵害国家、集体或他人合法权益的； 3.5竞买人在竞买活动中干扰、阻挠他人竞买的； 3.6竞买人在竞买活动中不服从管理，恶意阻挠拍卖活动正常进行的； 3.7竞买人成交后存在不按要求签订成交确认书、交清相关款项、签订合同等不履约行为的； 3.8竞买人以捏造的事实或无事实依据无故提出质疑、投诉的； 3.9竞买人违反法律法规或相关规定给转让方造成损失的； 3.10法律法规规定的其他情形。 竞买保证金金额不足以弥补转让方损失的，该竞买人还需另行赔偿损失 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 竞价 | 1、竞价时间：本次拍卖采用网上竞价形式，请竞买人认真阅读拍卖公告附件《竞买人须知》、《宿迁市公共资源交易电子服务平台投标人操作手册（产权交易）》、《电子竞价规则》等，提前登陆平台，按规则竞价。 1.2本次竞价时间：分为二个时间段： 第一个标的起始竞价时间为2020年11月12日上午9时30分，竞价时长20分钟，延时竞价60秒； 第二个标的起始竞价时间为2020年11月12日上午10时00分，竞价时长20分钟，延时竞价60秒； 2、电子竞价操作系统提示 2.1网上电子竞价方式：即竞买人在规定的时间内，通过竞价交易系统输入报价，按照价格优先、时间优先原则进行连续竞价，由系统自动确定出最高报价的方式。在规定的时间内，报价可以多次输入，首次报价不得低于系统显示的起始价，其后每次报价须高于系统显示的即时最高报价，每次竞价的加价幅度按系统设定的加价单位或加价单位整数倍进行加价递增；竞价分为自由竞价周期和延时竞价周期两阶段。电子竞价交易系统显示“竞价会已结束”时出现的最高报价即为本次竞价标的的最终成交价格，其最高报价者则成为买受人； 2.2参与竞价活动的竞买人应提前观看电子竞价具体操作指南，熟悉电子竞价环境。竞买人应选择高带宽、高性能、网络环境安全的计算机终端设备参与竞价活动； 2.3互联网环境可能存在时延等不可抗因素，竞买人应尽量在自由竞价周期内充分出价，在延时竞价期内及时出价。 3、竞买人风险提示 在电子竞价过程中因竞买人如下行为产生的一切后果，由竞买人负责并承担相应的法律责任，转让方、拍卖机构、公共资源交易中心不承担任何责任： 3.1竞买人应对本人电子竞价账户安全负责，该账户正式登录进入本场电子竞价会之后，在竞价系统的一切行为均视为该竞买人本人行为的；竞买人应对自己的账户信息保密，每个注册账户仅供一名竞买人使用，因竞买人原因导致其注册账户信息泄露而造成的一切后果的； 3.2由于竞买人在登录正式电子竞价会之前，未熟悉电子竞价操作流程，导致不能正确操作软件报价的：在正式竞价过程中因自身操作，导致报价错误、报价不能发送及系统响应的； 3.3由于竞买人自身终端设备和网络异常等原因不支持报价导致无法正常竞价的。 4、电子竞价免责提示 因不可抗力、意外事件、软硬件（技术）故障，非法入侵、恶意攻击等原因而导致竞价系统服务及网络异常、竞价中断或报价结果异常时，转让方及交易中心可暂停当前竞买人通过竞价系统的即时报价，之后转让方及交易中心可临时决定本场电子竞价会暂停或择日重新竞价。转让方及交易中心将向竞买人做出解释说明，不承担任何责任 5、在电子竞价过程中，竞价时间应以竞价页面上显示的服务器时间为准； 6、竞价过程中，竞买人应当认真严肃地进行竞买，一经应价，不得撤回，当其他竞买人有更高应价时，其应价即丧失约束力。 7、竞买人应当遵守竞价秩序，不得阻扰其他竞买人竞买，更不得有操纵、垄断、恶意串通等违法行为，一经发现，将取消其竞买资格，并追究法律责任，其交付的保证金将不予返还。发生以上情况，转让方有权终止本场竞价会。 |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 成交 | 以最高报价方式成交 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 公示 | 成交后2个工作日内将成交结果公示在宿迁市公共资源交易电子服务平台，公示时间不少于3日。 |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 质疑和 投诉 | 1、其他竞买人或利害关系人对成交结果有异议的，可以提出质疑，但必须在公示期内提出，对异议处理不服的方可进行投诉； 2、质疑和投诉必须以书面形式提出，异议受理部门： 泗洪县住房和城乡建设局，联系电话：13511795018 江苏富皇拍卖有限公司，联系电话：18105246520 投诉受理部门：泗洪县公共资源交易中心法规和监督检查科，联系电话：0527-89886063 3、不得以捏造的事实或者无事实依据提供虚假材料进行质疑、投诉。 |  |  |  |  |  |  |
| 十四 | 成交确认 | 对成交结果无异议的，公示结束7日内转让人与买受人签订成交确认书。 |  |  |  |  |  |  |
| 十五 | 成交价款、佣金及合同签订 | 1、买受人应于成交公示结束7日内交清成交价款及拍卖佣金（成交价的4%），并于签订成交确认书10日内与转让方签订合同，否则视为放弃中标。 2、签订合同时，受让方应向转让方缴纳每个标段1万元的履约保证金，该保证金于工程完工且通过转让方验收合格后一次性退还。 |  |  |  |  |  |  |
| 十六 | 其他 | 1、安全措施 1.1拆除施工单位必须在拆除现场做好相关安全工作，并委派通过培训取得安全资格证书的安全管理人员现场管理。 1.2拆除施工单位必须严格执行有关劳动保护法规、条例和规定。严格按安全要求施工。 1.3施工单位必须杜绝违章作业，确保拆除工作安全进行，并根据要求做好安全应急预案，确保施工安全。 1.4安全技术措施 1.4.1人工拆除部分： ①当采用手动工具进行人工拆除建筑时，施工程序应从上至下，分层拆除，作业人员应在脚手架或稳固的结构上操作，被拆除的构件应由安全的放置场所。 ②拆除施工应分段进行，不得垂直交叉作业。作业面的孔洞应封闭。 ③人工拆除建筑墙体时，不得采用掏掘或推倒的方法。楼板上严禁多人聚集或堆放材料。 ④拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件，应与建筑结构整体拆除进度相配合，不得先行拆除。建筑的承重梁、柱，应在其所承载的全部构件拆除后，再进行拆除。 ⑤拆除横梁时，应确保其下落有效控制时，方可切断两端的钢筋，逐端缓慢放下。 ⑥拆除柱子时，应沿柱子底部剔凿出钢筋、使用手动倒链定向牵引，保留牵引方向正面的钢筋。 ⑦拆除管道及容器时，必须查清残留物的种类、化学性质，采取相应措施后，方可进行拆除施工。 ⑧楼层内的施工垃圾，应采用封闭的垃圾袋运下，不得向下抛掷。 1.4.2机械拆除部分： ①当采用机械拆除建筑时，应从上至下，逐层、逐段进行；应先拆除非承重结构，再拆除承重结构。对只进行部分拆除的建筑，必须先将保留部分加固，再进行分离拆除。 ②施工中必须由专人负责监测被拆除建筑的结构状态，并应做好记录。当发现有不稳定状态的趋势时，必须停止作业，采用有效措施，消除隐患。 ③机械拆除时，严禁超载作业或任意扩大使用范围，供机械设备使用的场地必须保证足够的承载力。作业中不得同时回转、行走。机械不得带故障运转。 ④当进行高处拆除工作时，对较大尺寸的构件或沉重的材料，必须采用起重机具及时吊下。拆卸下来的各种材料应及时清理，分类堆放在制定场所，严禁向下抛掷。 ⑤拆除框架结构建筑，必须按楼板、次梁、主梁、柱子的顺序进行施工。 ⑥钢屋架拆除应符合下列规定： （1）先拆除屋面的附属设施及挂件、护栏。 （2）按照规范选定机械设备及吊装方案进行施工，不得超负荷作业。 （3）采用双机抬吊作业时，每台起重机载荷不得超过允许载荷的80%，且应对第一吊进行试吊作业，作业过程中必须保持两台起重机同步作业。 （4）拆除吊装作业的起重机司机，必须严格按照执行操作规程。信号指挥人员必须按照国家标准《起重吊运指挥信号》GB5082的规定作业。 （5）拆除钢屋架时，必须采用绳索将其拴牢，待起重机平稳后，方可进行气焊切割作业。吊运过程中，应采用辅助绳索控制被告吊物处于正常状态。 ⑦作业人员使用机具时，严禁超负荷使用或带故障运行机制。 1.5施工现场的所有作业人员要严格遵守国家制定的强制性标准和建筑安装工程安全技术规程，必须按规定佩戴好安全帽，禁止穿汗背心、短裤、拖鞋和酒后上岗作业。 1.6拆除施工单位在施工中所发生的安全事故及意外伤亡事故，由拆除施工单位负责解决并承担一切责任和费用，如发生安全事故必须在第一时间通知委托拆除单位和上级有关部门。 2、基本要求 2.1拆除施工单位有效履行扬尘污染防治工作主体责任，施工现场扬尘污染防治工作扎实开展。 2.2拆除施工单位根据工程实际建立健全扬尘污染防治责任制，制定切实可行的扬尘控制专项方案，落实各项具体控尘措施。 2.3拆除施工单位按规定投入必要的治理扬尘措施费用，保证扬尘防治费专款专用。 2.4拆除施工单位落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核。 2.5拆除施工单位加强企业员工（含作业人员）上岗前培训，使每个工程参建人员都能认识到扬尘防治的重要意义和施工中应采取的具体措施。 2.6拆除施工单位在施工工地设立环境防治监督牌，注明项目名称、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、扬尘投诉举报电话等内容。 2.7拆除施工单位只能租用或自建临时建筑用于看护和日常管理，不得占用待拆房屋。 2.8拆除施工单位项目部按照扬尘控制专项方案组织施工，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层；与作业班组签订扬尘治理目标责任书，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度；明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁。 3、物料堆放要求 3.1征收项目拆除施工现场设置专门区域用于房屋拆除中的旧料、废砖、杂物等集中堆放、统一装卸，堆放高度低于施工围挡，不在工地围挡外随意堆放。 3.2拆除施工单位安排专人负责施工围挡外卫生清理工作，确保工地之外无垃圾污染，秩序井然。 4、施工洒水降尘要求 4.1拆除施工单位配备洒水车或设置喷淋设施，喷淋水管量必须满足使用需要，喷淋软管必须能覆盖工地现场。 4.2拆除前做好扬尘控制计划，拆除时进行洒水或喷淋等措施，做到场内清洁整齐，场容文明，控制尘土飞扬，降低现场扬尘污染。 4.3确因喷淋会导致建筑物、构筑物结构疏松产生安全隐患的，拆除施工方案中相关内容必须经拆除施工专家论证审查同意，施工单位方可采取其它降尘措施。 5、垃圾清运要求 5.1拆除施工单位做好施工场地内房屋拆除的建筑垃圾清理清运，确保堆放有序、清运及时。不影响周边拆除施工的建筑垃圾清运在48小时内完成。 5.2施工现场48小时内不安排清运的建筑垃圾，用遮盖布、密目网等进行密闭覆盖，不出现裸露。 5.3砂、土类遮盖的密目网网目密度不低于800目/100cm2。 5.4粉状类材料采用封闭性材料覆盖，防止扬尘。 5.5拆除施工单位安排专人加强现场值守和警戒，严禁周边生活垃圾倒入工地，确保拆除工地清洁、卫生。 6、渣土运输要求 6.1渣土等建筑垃圾清运使用封闭运输车，现场有专人负责管理。渣土等建筑垃圾清运时，按照批准的路线和时间到指定的地点倾倒。 6.2拆除施工场地内，设置车辆清洗设施，运输车辆应在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地，不“抛、洒、滴、漏”。 6.3渣土等建筑垃圾的运输车辆手续齐全、密闭加盖，渣土低于车辆挡板，不超载，不污染路面，不影响环境卫生，不损坏市政设施。 7、文明施工要求 7.1拆除施工严格按照扬尘控制专项方案操作，不擅自简化程序、违规施工。 7.2拆除施工时严格遵循自上而下、逐层拆除、分段进行的顺序进行，不垂直交叉作业。 7.3拆除楼房设置垂直运输设备或流放槽，拆除物严禁高空抛掷或大面积堆倒，严禁野蛮施工作业。 8、裸露地面防止扬尘要求 裸露地面采取临时绿化或通过密目网进行全覆盖，防止扬尘。 9、大风天气施工要求 9.1当风速达到5级以上大风天气时，不进行房屋拆除等可能产生扬尘污染的施工作业。 9.2当空气质量三级黄色预警以上重污染天气时，不进行房屋拆除等可能产生扬尘污染的施工作业。 |  |  |  |  |  |  |
| 十七 | 提醒事项 | 1、请竞买人自备电脑，操作系统建议使用Windows 7及以上版本操作系统，1366*768及以上分辨率，配备2G以上内存，2M以上有线宽带网络，请务必使用微软IE10、IE11浏览器登录竞价系统，采取其他浏览器或者低版本可能导致电子竞价系统无法正常竞价，责任由竞买申请人自行承担； 2、定期对浏览器进行插件扫描，卸载不必要的插件。 3、定期对系统进行病毒检测。 4、建议将竞价地址设置为浏览器可信站点，并严格按照CA安装手册等要求完成环境设置及测试。 5、建议在竞价过程中，调低将系统安装的防火墙软件的安全保护级别至不影响系统性能的级别。 6、在竞价过程中，请关闭其他与本次竞价无关的应用软件，特别是迅雷、BT等下载软件。 7、竞价进入延时阶段后，报价请尽量提前，以免突发网络异常情况造成报价不成功而最终导致竞买失败。 8、其他：其他适用互联网和中华人民共和国法律法规规定的免责条款，同样适用于本竞价系统。 9、一旦同意系统《电子竞价风险告知及确认书》，即表明愿意承担电子竞价可能出现的一切风险。 |  |  |  |  |  |  |